- 重庆市提升农村饮水质量专项行动方案（2025-2027年）

- （公开征求意见稿）

为提升农村饮水质量，提高人民生活品质，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造城乡融合乡村振兴示范区，结合《重庆市城乡供水一体化规划（含农村供水高质量发展规划）》，制定本专项行动方案。

# 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实总书记“中国式现代化，民生为大”的工作指引和关于农村供水保障的重要论述，按照城乡融合、分类施策、建管并重的原则，深入推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，不断优化农村供水工程布局、补齐农村供水薄弱环节、健全长效管护机制，加快城乡供水一体化，切实提升农村供水保障服务能力，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

# 二、主要目标

到2027年，提升500万农村人口饮水质量，解决特殊干旱年份整村连片大规模缺水问题；全面实现农村供水县域统管；农村供水保障程度和抗风险能力显著增强。农村集中供水水源保证率达标比例达到95%，重点水源工程覆盖率达到90.8%。城乡供水一体化率达到91%，农村供水规模化覆盖率达到72.5%，农村自来水普及率达到95%。规模化及千人供水工程水源保护区（保护范围）划定率达到100%，水源水质整体安全稳定，农村供水水质基本达到当地县城水平。“政务·农村供水保障”应用全面实现三级贯通，农村供水人口动态监测全覆盖，规模化供水工程在线监测率达到100%。规模化及千人供水工程全面实现企业化、专业化管理，标准化管理率达到65%。规模化及千人供水工程应急备用水源率达到46%。特殊干旱年份因旱缺水人口控制在1‰以内。

# 三、重点工作

主城都市区：作为落实国家多重战略的主要承载区、国家中心城市建设的主要承载地、新型城镇化和新型工业化的主战场，全面推进城乡供水一体化，以大江大河水源和大中型骨干水源工程为依托，整合优化供区及厂网布设，加快形成城乡供水融合发展新格局。中心城区加快构建辐射互通、区域一体的供水体系，基本实现同源、同网、同质、同服务、同监管；渝西地区加强城乡供水水源、水厂、管网互连互通，基本实现大水源、大水厂、大管网；渝东新城加快城乡供水融合发展，扩大城镇供水管网覆盖范围，基本实现规模化供水。

渝东北三峡库区、渝东南武陵山区：作为高品质生活宜居区和生态文化旅游康养目的地、具有山地特色和独特魅力的文化产业和旅游产业融合发展示范区，按照“能大则大、能延则延、能连则连、建大减小”的原则，打破村镇行政界限，因地制宜开展规模化供水工程和小型集中供水工程规范化建设与改造，补齐补强农村供水保障薄弱环节，逐步缩小城乡供水差距，城镇及其周边区域、农村人口聚居区基本实现规模化、规范化集中供水。

## （一）水源提升行动

按照建大、减小、选好的原则，结合水网建设规划，加快重点水源工程建设，优化城乡供水水源布局，着力解决水源调蓄调配能力不足、易旱区域时节性缺水等问题。对水源水量保证率不高或水质安全风险隐患较大的区域，综合采取优质水源置换、新建蓄引提（调）水工程、水源连通等措施，多源互济提升区域水资源配置和联合调度能力，逐渐减少水量、水质稳定性较差的溪沟、山泉、窖池等小微水源。2025-2027年，全市实施水源提升项目345处。

## （二）水厂提升行动

按照建大、并中、减小的原则，加快农村水厂规模化、规范化、智能化建设与改造，优化农村供水工程布局，着力解决农村供水工程布局、供水能力与城镇、产业、旅游、人口分布等发展需求不匹配的问题。大力推进规模化供水工程建设，以城带镇、以镇带村、以大带小扩大规模化供水覆盖范围。规模化水厂难以覆盖的偏远地区，加快小型集中供水工程规范化建设与改造。加快设施老化、净水工艺落后的供水工程维修改造，提升制水能力和工艺水平。原则上，规模化供水工程能延伸覆盖的区域不再新建小散供水工程。2025-2027年，全市实施水厂提升项目2646处。

## （三）管网提升行动

按照能延则延、能联则联、节水增效的原则，合理布设供水管网及调压站、调节池等附属设施，加快老旧供水管网改造，着力解决管网输配水能力不足、管网老化破损等问题。加快城镇及规模化供水工程管网延伸，强化相邻水源之间、水厂之间的管道连通，提升供水保证率。根据村镇供区用水负荷变化及供区范围拓展及时改造或延伸供水管网，提升管网输配水能力，满足村镇及产业发展用水需求。更新改造早期建设且陈旧、劣质管材供水管网，减少管网漏损。2025-2027年，改造及新建供水管网3.48万公里。

## （四）水质提升行动

按照重保护、强监测、保安全的原则，健全从源头到龙头的水质安全保障体系，着力解决水源水质不稳定、净化消毒设施不完善及制水工艺落后等问题。加强饮用水源地选址论证，强化饮用水水源地保护与监督管理，源头防控供水水质污染。集中式饮用水水源地全面划定保护区或保护范围，分散式饮用水水源地全面纳入基层自治管理范围。配套完善集中供水工程净化消毒设施设备，加强卫生监督管理，净化消毒设施设备、供水管网等材料和设备必须具备涉水产品卫生许可。加强水质监测能力建设，强化水质监测结果共享和供水水质污染联防联控工作机制。生态环境和疾控部门依法开展水源水、出厂水、管网末梢水监督检测，水行政主管部门加强水质巡检、抽检，县城统管主体全面落实规模化水厂水质自检，积极推进集中供水工程在线监测。2025-2027年，完成583处集中式饮用水源水源保护区（保护范围）划定，配套完善994套集中供水工程净化设施、1099套消毒设备，提升38个区县疾控机构实验室和21个区县水利部门水质检测中心检测能力。

## （五）数字能力提升行动

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的原则，基于数字重庆整体架构，建立健全从源头到龙头的全链条态势感知能力和数字孪生体系建设，着力解决农村供用水信息交互不畅、监管服务效能不高等问题。聚焦超大城市治理及民生保障服务需求，完善“政务·农村供水保障”应用场景系统开发，全量汇集集中式供水工程数据，构建“全过程风险管控，全链条运营监管，全方位评价提升”三个应用场景，横向打通自然资源、生态环境、城市管理、水利、卫生健康、应急、气象和疾控等相关部门数据通道，纵向贯通市、区县、乡镇三级治理中心和供水管理单位，以“人防+技防”模式优化风险处置闭环流程，强化农村供水工程水量水质在线监测，以“9+2”中心城区重点，带动全市农村供水数字智管能力整体跃升。2025—2027年，实施数字能力提升项目530处，规模化供水工程全面实现在线监测。

## （六）管理能力提升行动

按照“先建机制、后建工程、建管并重”的原则和“政府监管、企业化运营、专业化管理、社会化服务”的总体目标，全面推进县域统管，建立相对统一的农村供水管理体制，着力解决农村供水管理专业化程度不高、长效管护机制不健全等问题。按照体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的标准，推进农村供水工程标准化管理，积极推进县域农村饮水安全标准化建设达标创建。2025-2027年，39个区县全面实现农村供水县域统管，规模化供水工程全面实现标准化管理，780处千人供水工程实现标准化管理。

## （七）应急能力提升行动

按照防风险、强应急、守底线的原则，建立从源头到龙头的风险防控处置机制，提升农村供水风险事件的预报、预警、预演、预案能力，着力解决应对自然灾害或突发事件预测能力不足、处置机制不健全等问题。建立平急两用的工程设施体系，加快规模化及千人供水工程应急备用水源建设。完善高海拔地区供水管道防冻措施，提升冬季供水稳定性。被较大规模供水工程覆盖的老旧供水设施，根据应急供水保障需求，做好维修养护，发挥其应急供水功能。市、区县相关行政主管部门和县域统管单位、规模化供水工程分级制定农村供水应急预案，健全农村供水风险防控与处置预案体系。依托“农村供水保障”子应用平台，开发农村供水风险预测数字化模型，健全“风险防控—问题发现—调查处置—事态管控—应急保障—复盘警示”全链条工作体系和联防联控工作机制，强化干旱缺水、管道冻堵、水质污染等风险防控，持续提升农村供水保障“四预”能力。2025-2027年，实施农村供水应急能力提升项目460个。

# 政策措施

## （一）强化项目推进机制

坚持民生导向，充分尊重基层组织和群众意见，聚焦农村供水薄弱环节，立足当前，着眼长远，整合资源，统一规划、统一建设、统一运营城乡供水工程，推动农村居民从“有水喝”向“喝好水”转变。供水工程水源地选址实行部门联合审查机制，水源、水厂、主管网布设纳入数字化平台规划落图管理，充分考虑生态、耕地、林地、河湖保护等管控因素，确保规划选址的科学性、合规性。专项行动涉及的工程建设项目应纳入区县项目库，按照急用先行的原则有序实施。支持区县政府将专项行动涉及的农村供水项目申报列入市级重大项目库。建立专项行动项目审批绿色通道，加大项目立项、审批、招投标、用地保障等方面支持力度，允许依法依规先行报批，推动项目尽快落地。强化项目建设管理，严格执行项目法人责任制、监理制、合同管理制和项目信息公示制，落实项目监管责任和属地属事分级管理责任，保障群众知情权、参与权、监督权，严把工程质量关、安全关、效益关，加快工程建设进度，确保尽早建成并发挥效益。

## （二）建立县域统管机制

区县人民政府负责统筹辖区内农村供水县域统管工作，明确行业主管部门和县域统管主体，全面落实供水单位运行管理责任，健全完善县域统管主体“投、建、管、服”的长效机制，实现农村集中供水工程专业化管护全覆盖。主城都市区，加快推进城乡供水一体化运营管理。渝东北三峡库区、渝东南武陵山区农村规模化供水工程、集镇供水工程和条件较好的小型集中供水工程，依托供水企业全面推行企业化、专业化管理，着力提高专业化运营管理水平。

## （三）完善有偿供水机制

加快完善供水计量设施，全面推进有偿供水。遵循“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，建立健全供水企业成本监审与水价动态调整机制。推广实行阶梯水价，对于农村供水规模利用率较低的工程，可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价，以合理的水价机制推动农村供水投融资改革，促进农村供水县域统管和供水工程可持续运营。积极推广使用智能水表、线上水量查询及水费收缴，持续完善和优化水费计收方式，增强水费计收透明度和便民度，提高水费收缴率。

## （四）优化财政补贴机制

按照不低于中央财政资金的额度配套市级农村供水工程维修养护资金，重点用于长输供水管道、高扬程提水泵站及老旧供水设施等维修养护。对供水单位执行政府定价或政府指导价后无法收回成本的供水工程，区县政府应根据实际情况依法依规建立财政补贴机制。农村供水工程维修养护、水价补贴、水质监测等经费纳入年度财政预算及中长期财政规划。城市管网向农村延伸部分，同等享受农村供水保障优惠政策。

## （五）调整企业考核机制

调整国有供水企业现行单向考核机制，建立资产运营管理和行业监督管理双向考核机制，兼顾企业运营经济效益指标及饮水安全社会效益指标，突出国有供水企业保障农村居民供水的社会责任和市场服务职能，结合水价形成机制和财政补贴政策，激励国有企业主动介入和拓展农村供水市场，推进城乡供水融合发展，不断提升农村供水保障服务质量。

# 五、保障措施

## （一）加强组织领导

成立提升农村饮水质量专项行动市级工作专班，由市政府分管领导任专班组长，市发展改革委、市财政局、市规划自然资源局、市生态环境局、市城市管理局、市水利局、市农业农村委、市卫生健康委、市国资委、市疾控局等为成员单位，负责贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，统筹谋划、协同推进专项行动，督促指导市级有关部门、区县及有关单位解决专项行动工作中的重点、难点、堵点问题，定期调度工作进展，适时开展督促检查，组织实施考核评价。专班办公室设在市水利局，负责工作专班日常工作。

## （二）压实主体责任

专项行动实施责任主体为区县人民政府，实行区县行政首长负责制。相关区县应组建本级工作专班，组织编制本辖区实施方案，明确相关部门职能职责，确定农村供水县域统管主体，压紧压实相关部门及县域统管主体工作责任，按照市委、市政府工作要求，结合本辖区农村供水保障工作实际，细化行动目标、时间表和路线图，强化资源要素保障和监督检查，抓好工作落地落实，强力推进专项行动。

## （三）强化资金保障

统筹整合水利、乡村振兴等涉农财政资金倾斜支持专项行动，积极争取将农村供水保障项目纳入超长期特别国债支持范围。政府主导、市场主体，两手发力推进农村供水项目投融资改革。用好用活国家金融支持水利高质量发展政策，深化农村供水领域政—银—企合作，积极吸引银行信贷和社会资本投入。小（2）型水库及以上水源工程，按既定政策筹集资金；易旱区域水源保障工程、数字化及水质检测能力建设等不具备融资条件的项目，纳入市、区县财政资金补助范围；水厂、管网及引提（调）水工程等原则上打捆实施，通过财政补助、发行地方政府专项债券、市场主体自筹及银行贷款等方式多渠道筹集建设资金。有条件的地区，积极探索REITS等新型投融资模式和PPP新机制。

# 六、监督评价

强化监督检查。市级专班建立专项行动进展情况通报制度，市政府督查室不定期对专项行动开展监督检查。建立纪检监察组地协作机制，强化纪律监督，对违规违纪或因履职不到位造成严重后果的单位和个人，严肃追责问责。

严格考核评价。专项行动纳入市委、市政府对区县党委政府绩效考核。市发展改革委、市财政局、市生态环境局、市水利局、市农业农村委、市疾控局将专项行动纳入本行业相关年度目标考核。市级工作专班每年开展一次专项行动评价，通报评价结果，对责任不落实、工作不到位的区县及时采取约谈、挂牌督办等措施警示鞭策；对工作成效明显的区县，在安排市级以上资金时给予倾斜；对工作表现突出的单位和个人，按规定给予表彰。

# 名词解释

1.城乡供水一体化: 根据《村镇供水工程技术规范》（GB /T43824-2024），城乡供水一体化是指实施城乡供水资源整合，对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，实现城乡供水同标准、同质量、同服务。本规划结合重庆市实际，重庆市城乡供水一体化包含规模化供水工程、规范化小型供水工程。

2.集中供水工程: 指从水源集中取水，经净化和消毒后，通过配水管网输送到用户或集中供水点，且设计供水规模大于等于10m3/d或设计供水人口大于等于100人的供水工程，包含规模化供水工程、小型集中供水工程。

3.规模化供水工程:指设计供水规模大于等于1000m3/d或者设计供水人口大于等于1万人的供水工程，包含城市供水工程（供水区域主要为区县城区）、农村规模化供水工程。

4.小型集中供水工程：包括千人供水工程、百人供水工程。千人供水工程：指设计供水规模大于100m3/d且小于1000m3/d或者设计供水人口超过1000人且小于1万人的农村集中供水工程。百人供水工程：指设计供水规模大于10m3/d且小于100m3/d或设计供水人口超过100人且小于1000人的农村集中供水工程。

5.规模化及千人供水工程：指设计供水规模大于100m3/d或者设计供水人口超过1000人的集中供水工程，包含规模化供水工程和千人供水工程。

6.规范化小型供水工程：符合《小型农村供水规范化提升技术规程》要求的小型集中供水工程。

7.分散供水工程：指设计供水规模小于10m3/d且设计人口小于100人的供水工程。

8.小型供水工程规范化建设和改造:按照国家有关建设标准，以保证供水安全和可靠，提升供水水量和水质保障程度为目标，对现有农村供水工程进行工艺改进、构筑物改扩建、主要单元更新和管理能力提升的活动。

9.县域统管: 指以县域为单元，由专业化供水机构实施农村供水工程统一管理、统一运维、统一服务。

10.供水工程（水厂）关停并转：指该工程制水车间关停不再使用，其清水池、清水输水管可关停也可继续使用。

11.“3+1”标准化建设和管护模式：即优先推进城乡用水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设和改造，并实施县域统管、专业化管理全覆盖的管护模式。

12.重点水源工程：指小（2）型及以上水库和年引调水能力10万立方米以上的引调提水工程。